| «Утверждаю» _____________/ ________ |  | «Согласовано» ____________/ ________ |
| --- | --- | --- |

Техническое задание

на выполнение работ по строительству водоснабжающей станции для инвестиционного проекта Агрокомплекс «Мартыновский» в с. Мартыновка Сафакулевского муниципального района Курганской области. Блок теплиц с АБК и объектов инфраструктуры

- Общие сведения о предмете конкурсной процедуры:

  - Предмет конкурсной процедуры:

Право заключения договора подряда на выполнение строительных работ по объекту: демонтажных, строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту: Строительство водоснабжающей станции для инвестиционного проекта Агрокомплекс «Мартыновский» в с. Мартыновка Сафакулевского муниципального района Курганской области. Блок теплиц с АБК и объектов инфраструктуры.

  - Место выполнения работ:

Россия, Курганская область, Сафакулевский муниципальный район, с. Мартыновка

  - Срок выполнения работ по предмету конкурсной процедуры:

    - Начало выполнения работ – с момента заключения договора;

    - Предельный срок выполнения работ – 90 календарных дней с момента заключения договора.

    - Участник конкурсной процедуры должен выполнить работы не позднее предельной даты выполнения работ. Заявки, не обеспечивающие выполнение работ в указанные сроки, к участию в конкурсной процедуре не допускаются.

  - Ценовые показатели конкурсной процедуры:

Предельная стоимость работ, поручаемых Подрядчику (стоимость закупки), составляет 64 503 540 (шестьдесят четыре миллиона пятьсот три тысячи пятьсот сорок) рублей, 00 копеек, кроме того НДС составляет 11 610 637 (одиннадцать миллионов шестьсот десять тысяч шестьсот тридцать семь) рублей, 20 копеек. Всего с НДС цена составляет 76 114 177 (семьдесят шесть миллионов сто четырнадцать тысяч сто семьдесят семь) рублей, 20 копеек.

  - Объем выполнения работ:

- Строительство водоснабжающей станции для инвестиционного проекта Агрокомплекс «Мартыновский» в с. Мартыновка Сафакулевского муниципального района Курганской области. Блок теплиц с АБК и объектов инфраструктуры.

- Организационно-технические требования к Участникам конкурсной процедуры:

  - Участник конкурсной процедуры должен соответствовать следующим обязательным требованиям (отсекающие условия):

    - Обладать профессиональными знаниями и опытом выполнения работ по строительству объектов теплоснабжения (далее – аналогичные работы), иметь за последние 24 месяца (отсчет производится с даты объявления данной закупки) не менее 3 (трех) исполненных договоров по выполнению аналогичных работ, подтвержденных копиями договоров и справок по форме КС-3 и актов о приемке выполненных работ по форме КС-2, по каждому договору, заявленному в Справке о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров, указанной в настоящей документации по конкурсной процедуре. Общая стоимость аналогичных работ, подтвержденная копиями договоров и справок по форме КС-3 и актов о приемке выполненных работ по форме КС-2, должна быть не меньше половины (0,5) предельной стоимости работ, указанной в п.1.4 настоящего ТЗ. Опыт выполнения работ учитывается только по аналогичным работам, заявленным в справке об опыте выполнения аналогичных работ и подтвержденный документами в соответствии с п.5.2 настоящего ТЗ. Стоимость выполненных аналогичных работ учитываются в объеме приложенных копий справок о стоимости работ по форме КС-3, без учета накопительного итога, и актов о приемке выполненных работ по форме КС-2, подписанных заказчиком;

    - Должен самостоятельно (без привлечения субподрядчиков) выполнить работы, общая стоимость которых должна составлять не менее 50% от цены, указанной в заявке, без учета стоимости материалов и оборудования, приобретаемых Подрядчиком;

    - Иметь в составе заявки комплект документов, перечисленный в п.5 настоящего ТЗ;

    - Участником закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 11.12.2014 №1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

- Требования к организации и ведению работ:

  - Работы должны быть выполнены в соответствии с Проектом шифр №255.5.2-ЕП-2017-(Наименование раздела), настоящим техническим заданием и договором подряда, с соблюдением требований Проекта организации строительства и Проекта производства работ, согласованного с Заказчиком, а также в соответствии с действующими СНиП, действующим законодательством Российской Федерации и графиком выполнения работ.

- Требования по обоснованию цены заявки открытого запроса предложений:

  - Участник конкурсной процедуры рассчитывает стоимость своих работ и предоставляет коммерческое предложение на весь объем работ, указанных в Проекте с шифром №255.5.2-ЕП-2017-(Наименование раздела)*, настоящем техническом задании. Цена заявки, объявленная Участником конкурсной процедуры, признанным победителем, является окончательной, неизменной и включает в себя все расходы, в том числе на выплату налогов, оплату всех прочих работ и затрат.

- Перечень документов, обязательно предоставляемых Участниками конкурсной процедуры в составе заявки:

  - Документы, подтверждающие опыт выполнения аналогичных работ не менее чем по 3 (трем) исполненным договорам за последние 24 месяца (отсчет производится с даты объявления данной закупки), в т.ч.:

- Копии заключенных договоров (с приложением спецификаций) и копии всех справок по форме КС-3 и актов о приемке выполненных работ по форме КС-2, по каждому договору. Опыт выполнения работ учитывается только по аналогичным работам, заявленным в справке об опыте выполнения аналогичных работ, и подтвержденным копиями договоров и копиями справок о стоимости работ по форме КС-3 и актов о приемке выполненных работ по форме КС-2. Стоимость выполненных аналогичных работ учитываются в объеме приложенных копий справок о стоимости работ по форме КС-3, без учета накопительного итога, и актов о приемке выполненных работ по форме КС-2, подписанных заказчиком.

  - Заполненный директивный график выполнения этапов работ.

- Результатом выполненных работ является:

  - Выполненные работы по объекту: «Строительство водоснабжающей станции для инвестиционного проекта Агрокомплекс «Мартыновский» в с. Мартыновка Сафакулевского муниципального района Курганской области. Блок теплиц с АБК и объектов инфраструктуры.», принятые Заказчиком по Акту формы КС-2 без замечаний, соответствующие требованиям, предусмотренным техническим заданием, договором, нормами СНИП.

  - При сдаче работ предъявить Заказчику полный комплект исполнительной и документацию, необходимую согласно РД 11-02-2006, СНиП 12-04-2001 «Организация строительства».

- Исходные данные, предоставляемые Заказчиком и необходимые для выполнения работ:

  - Проект, шифр №255.5.2-ЕП-2017-(Наименование раздела)

  - Техническое задание на выполнение работ по Строительство водоснабжающей станции для инвестиционного проекта Агрокомплекс «Мартыновский» в с. Мартыновка Сафакулевского муниципального района Курганской области. Блок теплиц с АБК и объектов инфраструктуры.

- Дополнительные требования

  - Подрядчик подтверждает, что:

8.1.1. до проведения конкурсного отбора Заказчик предоставил ему возможность обследовать объект;

8.1.2. Заказчиком исполнена в полном объеме обязанность по предоставлению Подрядчику документации и информации, необходимых для выполнения работ по настоящему договору,

8.1.3. Объект находится в той стадии строительной и иной готовности, которая позволяет Подрядчику выполнить работы надлежащего качества и в согласованные сторонами сроки.

- Гарантийные обязательства

9.1  Гарантийный срок на строительно-монтажные работы, пусконаладочные работы, оборудование должен составлять не менее 24 месяцев с момента подписания акта приемки законченного строительством объекта по форме КС-11.